郑州市2016年住宅工程质量专项治理工作方案

一、工作目标

以科学发展观为指导，以确保工程质量为目标，以深入开展工程质量专项治理为契机，以突出建筑物渗漏、裂缝和建筑安装工程质量常见问题专项治理为重点，准确把握常见问题产生的根源，坚持市场与现场联动、技术与管理并重、质量行为与实体质量齐抓，严格落实质量责任，强化激励约束措施，构建住宅工程质量常见问题治理长效机制，全面提升我市工程质量水平。

在确保主体结构、建筑节能工程治理成果的基础上，有效预防和治理建筑物渗漏、裂缝和建筑安装工程质量常见问题。对新建住宅渗漏、裂缝和建筑安装工程质量常见问题预防和治理覆盖率达到100%，竣工工程验收合格率达到100%，确保建筑物渗漏、裂缝和建筑安装工程质量常见问题专项治理工作取得显著成效。

二、主要任务

（一）治理范围：

建筑物渗漏、裂缝和建筑安装工程质量常见问题。

（二）治理重点：

1．是否按要求编制住宅工程质量常见问题治理工作要点，并制定切实可行的保证措施。主要治理内容：

（1）巩固主体结构、建筑节能治理成果：严把钢筋、混凝土、建筑节能材料进场检验关，加强钢筋隐蔽工程、模板工程和建筑节能专项验收工作，逐步减少或消除涉及钢筋、混凝土等主体结构和建筑节能工程质量常见问题。

（2）建筑物渗漏、裂缝：管道穿墙、楼板处渗漏及新型墙体材料开裂问题。对于管道穿越楼板、屋面及地下室外墙等部位制定专项施工方案，画出节点详图，明确构造做法，针对出现投诉较多的加气混凝土块、混凝土小型空心砌块、混凝土多孔砖等制定专项裂缝防治方案。

（3）建筑安装：配电箱内电气配线凌乱、回路标识不清，接线不规范，电气暗管配管不通，局部等电位联结做法不规范，冷热水管线位置不正确，卫生洁具和电气器具安装不牢固等问题。

2.施工、监理、专业承包单位资质和人员资格是否符合有关规定。

3.施工现场使用的建筑安装、装饰装修材料是否符合设计要求，是否使用国家、地方明令淘汰或限制的产品。

4.是否按照规范、标准对相关材料、设备进行检验、复验，复验项目、数量和性能指标是否满足设计及规范要求。

5.是否擅自修改设计或变更建筑安装工程、节能技术措施；是否擅自降低建筑安装工程节能质量要求施工。

6.工程竣工验收时，是否按要求完成工程质量常见问题专项治理、标准化管理等内容，相关资料归档备查。

三、具体措施

（一）强化落实参建各方主体责任意识。各县（市、区）要将2016年住宅工程质量专项治理作为年度目标任务的主要内容之一，细化目标，责任到人，落实到位。要强化工程参建各方主体责任意识，从设计、施工、监理等环节制定相应的专项治理措施，加强对各参建主体的过程控制和验收管理。加大监督频次和力度，严厉打击建设过程中的违法分包、转包、挂靠等行为，进一步净化和规范建筑市场。

（二）全面实施施工现场质量管理标准化。施工企业要加强质量自控体系和标准化体系建设，在质量管理行为、施工工艺及实体质量控制等方面，建立科学、规范、有效的标准化管理制度。重点推进施工现场质量管理行为标准化和施工工艺标准化，突出抓好工艺技术革新，关键部位质量常见问题的防治，使工程实体质量全面受控，有效预防工程质量常见问题的发生。

（三）充分发挥精品工程示范带动作用。各县（市、区）要大力推进质量管理标准化和住宅工程质量常见问题专项治理示范工程创建活动。每年创示范工程2项以上，组织召开现场观摩交流、业务知识研讨等活动不少于2次。通过开展座谈研讨、技术咨询、集中授课、现场讲评、观摩交流等活动，抓典型、树标杆，发挥示范工程的带动作用，督促各责任主体认真履职，切实尽责，进一步加强质量管理，不断提升工程质量水平。

（四）严格专项治理监督检查。重点检查专项治理工作开展情况、治理措施和质量标准化制度落实情况等。各县（市、区）工程质量监督机构要结合日常监督，强化对专项治理工作的监督管理，对落实不到位的单位和项目，要及时督促整改。对因质量常见问题引发投诉、举报、群体性事件、媒体报道并造成恶劣社会影响的，要依法追究参建各方主体及项目负责人责任。今年，我委将对各县（市、区)工作开展情况进行督导检查，对未落实专项治理工作要求、治理效果不明显的单位及有关工程参建责任单位进行通报批评。

各县（市、区）和有关单位要全面把握工作动态，及时总结、提炼好的经验、做法，形成专项治理技术措施、防治手册、操作指南等技术文件，并积极组织推广应用，逐步将住宅工程质量专项治理工作转为常态化、日常性工作，突出质量常见问题防治效果评价，有效防治工程质量常见问题，全面提升住宅工程质量水平。

郑州市城乡建设委员会办公室                2016年3月24日印发